PEMBAGIAN TUGAS BACKEND

Aplikasi Miqat — Sholat On Time, Every Time

Platform: Flutter (Dart)  |  Arsitektur: Clean Architecture  |  Tim: 3 Orang

Orang 1 ¦ Backend Core — Prayer Engine & Data Layer

Lingkup:  Bertanggung jawab atas algoritma perhitungan waktu sholat, manajemen data lokasi/kota, dan penyimpanan preferensi lokal pengguna.

Tugas & Sub-Tugas:

Prayer Time Engine

Implementasi algoritma perhitungan waktu sholat (Kemenag, MWL, ISNA, dll)

Perhitungan sudut matahari, zenith, dan koreksi ketinggian

Support multiple madzhab (Syafi'i / Hanafi untuk waktu Ashar)

Unit test untuk semua metode perhitungan

Location & City Data

Integrasi GPS / location services (geolocator plugin)

Database kota offline (JSON/SQLite) untuk mode tanpa GPS

Geocoding & reverse geocoding lokal

Model data: LatLong, City, PrayerTimes

Local Storage & Preferences

Setup SharedPreferences / Hive untuk data persistensi

Simpan: metode kalkulasi, kota terpilih, madzhab, offset waktu

Repository pattern untuk data layer

Migrasi schema jika ada perubahan versi

File / Folder Utama:

| lib/engine/models/ | lib/engine/prayer_calculator.dart | lib/data/location/ | lib/data/cities/ |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/data/preferences/ | lib/core/constants/ | test/engine/ | test/data/ |

Target Deliverable:  Prayer time engine teruji + data layer siap pakai + preferensi tersimpan offline

================================================================================

Orang 2 ¦ Backend Features — Qibla & Notification System

Lingkup:  Bertanggung jawab atas sistem kompas kiblat, manajemen notifikasi/adzan, dan layanan latar belakang (background services).

Tugas & Sub-Tugas:

Qibla Direction Engine

Kalkulasi sudut kiblat dari koordinat ke Mekkah (Haversine formula)

Integrasi sensor magnetometer/kompas (flutter_compass)

Deteksi akurasi kompas & status kalibrasi

Konversi bearing magnetik ke arah kiblat relatif

Notification & Alarm System

Setup flutter_local_notifications untuk 5 waktu sholat

Scheduling notifikasi harian (auto-reschedule tiap hari)

Support: adzan audio, notifikasi silent, getar

Manajemen permission notifikasi (Android 13+ / iOS)

Background Services

Background fetch untuk update jadwal sholat

Exact alarm scheduling (Android AlarmManager)

Handle app kill / device restart (boot receiver)

Optimasi battery — hindari wake lock berlebihan

File / Folder Utama:

| lib/features/qibla/ | lib/notifications/ | lib/core/utils/ (compass utils) | android/app/src/main/ (boot receiver) |
| --- | --- | --- | --- |
| ios/Runner/ (notification config) | test/notifications/ |  |  |

Target Deliverable:  Kompas kiblat akurat + notifikasi adzan berjalan reliable di background

================================================================================

Orang 3 ¦ Backend Features — Quran, Hub & Integration

Lingkup:  Bertanggung jawab atas data Al-Quran, fitur Hub, integrasi semua modul, dan pengujian end-to-end.

Tugas & Sub-Tugas:

Quran Data & Engine

Setup database Quran lokal (SQLite / assets JSON)

Parser teks Arab, terjemahan, transliterasi

Fitur pencarian ayat & navigasi surah/juz

Bookmark & progress membaca (simpan ke lokal)

Hub Features Backend

Tasbih counter dengan penyimpanan sesi & target

Konversi Kalender Hijriah ke Masehi (algoritma)

Stub/interface untuk fitur masa depan (Pencari Masjid, Ramadhan Mode)

Routing & state management untuk layar Hub

Integration & Testing

Integrasi semua modul ke main.dart & app router

Setup dependency injection (get_it / riverpod)

Integration test: flow onboarding, beranda, notifikasi

Error handling global & logging (tanpa kirim ke server)

Optimasi performa & cold start time

File / Folder Utama:

| lib/features/quran/ | lib/features/hub/ | lib/features/today/ (integrasi) | lib/features/onboarding/ (integrasi) |
| --- | --- | --- | --- |
| lib/app/ | lib/main.dart | assets/data/ | test/ (integration) |

Target Deliverable:  Quran siap pakai offline + Hub modular + semua fitur terintegrasi & teruji

Catatan Koordinasi Tim

Semua anggota wajib mengikuti Clean Architecture: data layer -> domain -> presentation

Gunakan branch strategy: feature/orang1-prayer-engine, feature/orang2-qibla, feature/orang3-quran

Daily sync 15 menit untuk memastikan interface antar modul tidak konflik

Orang 3 bertindak sebagai integration lead — semua PR merge melalui review Orang 3

Prioritas: Orang 1 & 2 selesai lebih dulu agar Orang 3 bisa mulai integrasi

Tidak ada data pengguna yang dikirim ke server — semua proses di device (offline-first)